Presupuesto del Proyecto

SRICA_012_002

Proyecto:

“Uso de Sistema de Reconocimiento de Iris basado en Deep Learning para la identificación humana en el control de acceso al área de Tesorería del Gobierno Regional de Tacna – Tacna 2020”

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Identificador | Hecho por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | SRICA_012_002 | Luis Eduardo Mamani Bedregal |  | Se establece el presupuesto del proyecto por cada fase de desarrollo (metodología RUP). |

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| Uso de Sistema de Reconocimiento de Iris basado en Deep Learning para la identificación humana en el control de acceso al área de Tesorería del Gobierno Regional de Tacna – Tacna 2020. | SRICA |

| FASE | CÓDIGO DEL ELEMENTO | CÓDIGO DEL ELEMENTO EN EDT (SRICA_006_000) | Elemento | Hora (hrs) | Monto (S/.) (S/. 1.5 x hora) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Inicio | SRICA_ | 1.1.1 | Acta de reunión | 2 | 3.00 |
|  | SRICA_ | 1.1.2 | Acta de constitución del proyecto | 1 | 1.50 |
|  | SRICA_ | 1.1.3 | Problemática actual | 1 | 1.50 |
|  | SRICA_ | 1.1.4 | Proceso actual | 1 | 1.50 |
|  | SRICA_ | 1.1.5 | Proceso propuesto | 1 | 1.50 |
|  | SRICA_ | 1.1.6.1 | Estructura de desglose del trabajo (EDT) | 1 | 1.50 |
|  | SRICA_ | 1.1.6.2 | Estructura de desglose de recursos (RBS) | 1 | 1.50 |
|  | SRICA_ | 1.1.6.3 | Cronograma del proyecto | 2 | 3.00 |
|  | SRICA_ | 1.1.7.1 | Plan de gestión de cambios | 2 | 3.00 |
|  | SRICA_ | 1.1.7.2 | Plan de gestión de la configuración | 2 | 3.00 |
|  | SRICA_ | 1.1.7.3 | Plan de dirección del proyecto | 2 | 3.00 |
|  | SRICA_ | 1.1.7.4 | Plan de gestión de costos | 2 | 3.00 |
|  | SRICA_ | 1.1.7.4.1 | Estimación de duraciones de actividades | 2 | 3.00 |
|  | SRICA_ | 1.1.7.4.2 | Presupuesto del proyecto | 1 | 1.50 |
|  | SRICA_ | 1.1.7.5 | Plan de gestión de riesgos | 2 | 3.00 |
|  | SRICA_ | 1.1.7.5.1 | Informe de seguimiento de riesgos | 1 | 1.50 |
|  | SRICA_ | 1.1.7.6 | Plan de gestión de calidad | 2 | 3.00 |
|  | SRICA_ | 1.1.7.7 | Solicitud de cambios | 1 | 1.50 |
|  | SRICA_ | 1.1.7.8 | Aprobación de cambios | 1 | 1.50 |
|  | SRICA_ | 1.1.7.9 | Control de cambios | 1 | 1.50 |
|  | SRICA_ | 1.1.7.10 | Informe de auditoría de la configuración | 1 | 1.50 |
|  | SRICA_ | 1.1.7.11 | Control de versiones | 1 | 1.50 |
|  | SRICA_ | 1.1.7.12 | Documento de análisis de brecha | 1 | 1.50 |
|  | Total (S/.) |  |  |  | 48.00 |
| 1.2 Elaboración | SRICA_ | 1.2.1 | Requerimientos funcionales y no funcionales | 4 | 6.00 |
|  | SRICA_ | 1.2.2 | Especificación detallada de casos de uso y prototipos | 74 | 111.00 |
|  | SRICA_ | 1.2.3 | Diagrama de casos de uso | 4 | 6.00 |
|  | SRICA_ | 1.2.4 | Diagrama de paquetes | 4 | 6.00 |
|  | SRICA_ | 1.2.5 | Diagrama de clases | 6 | 9.00 |
|  | SRICA_ | 1.2.6 | Diagrama de secuencia | 24 | 36.00 |
|  | SRICA_ | 1.2.7 | Diagrama de componentes | 4 | 6.00 |
|  | SRICA_ | 1.2.8 | Diagrama de despliegue | 4 | 6.00 |
|  | SRICA_ | 1.2.9 | Especificación de requerimientos de software (SRS) | 2 | 3.00 |
|  | SRICA_ | 1.2.10 | Documento de arquitectura de software (SAD) | 2 | 3.00 |
|  | SRICA_ | 1.2.11 | Estándar de codificación | 2 | 3.00 |
|  | SRICA_ | 1.2.12.1 | Diagrama entidad-relación | 8 | 12.00 |
|  | SRICA_ | 1.2.12.2 | Modelo lógico | 1 | 1.50 |
|  | SRICA_ | 1.2.12.3 | Modelo físico | 1 | 1.50 |
|  | SRICA_ | 1.2.12.4 | Diccionario de datos | 1 | 1.50 |
|  | Total (S/.) |  |  |  | 211.50 |
| 1.3 Construcción | SRICA_ | 1.3.1.1 | Módulo de seguridad | 24 | 36.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.1.2 | Módulo de perfil de usuario | 8 | 12.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.1.3 | Dashboard del sistema | 8 | 12.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.1.4 | Módulo de usuarios | 8 | 12.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.1.5 | Módulo de sedes de la empresa | 8 | 12.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.1.6 | Módulo de áreas de la empresa | 8 | 12.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.1.7 | Módulo de equipos biométricos | 138 | 207.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.1.8 | Módulo de personal de la empresa | 100 | 150.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.1.9 | Módulo de reportes | 14 | 21.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.1.10 | Servicio de detección de la imagen de iris | 12 | 18.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.1.11 | Servicio de segmentación de la imagen de iris | 12 | 18.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.1.12 | Servicio de codificación de la imagen de iris | 12 | 18.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.1.13 | Servicio de reconocimiento de la imagen de iris | 12 | 18.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.1.14 | Servicio de correo del sistema | 8 | 12.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.2.1 | Modelo de deep learning de detección y segmentación de la imagen de iris. | 212 | 318.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.2.2 | Modelo de deep learning de codificación y reconocimiento de la imagen de iris. | 212 | 318.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.3 | Equipo biométrico | 120 | 180.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.4.1 | Plan de pruebas | 2 | 3.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.4.2 | Pruebas unitarias | 10 | 15.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.4.3 | Pruebas de despliegue | 32 | 48.00 |
|  | SRICA_ | 1.3.4.4 | Informe de pruebas | 2 | 3.00 |
|  | Total (S/.) |  |  |  | 1,443.00 |
| 1.4 Transición (Cierre) | SRICA_ | 1.4.1 | Manual técnico | 8 | 12.00 |
|  | SRICA_ | 1.4.2 | Manual de usuario | 30 | 45.00 |
|  | SRICA_ | 1.4.3 | Acta de capacitación | 32 | 48.00 |
|  | SRICA_ | 1.4.4 | Acta de fin de proyecto | 2 | 3.00 |
|  | Total (S/.) |  |  |  | 108.00 |
| Monto Total (S/.) |  |  |  |  | 1,860.00 |